1.手写填写两张表：小组组内交叉评审表、小组组内量化表

要决定每人在需求分析阶段的分项内容

(1)第一张表填5份，填写要求如下：

* 标题是“需求分析阶段”；
* 1人填写另外4人的表，最后组长收到4\*5=20份；
* 得分都填90-100内的，注意不要完全相同；
* “分项内容”填前3个，工作量都填1；
* 个人小计按照下面的公式算一下；

(2)第二张表填1份，组长填

2.填写：阶段评审表1-项目计划

3.阶段评价表ddl:3.25晚上23:59

4.“分项内容”：

* 昂震东：环境搭建、项目计划文档、客户端模块定义
* 张新雨：环境搭建、质量保证计划、商户端模块定义
* 万钧涵：环境搭建、概要设计、服务端模块定义
* 宋一之：环境搭建、程序总体架构、文档工作分配
* 赵星媛：学习js、网站模块定义、收集统筹需求

==================

0.目前所有人负责的文档数：

昂震东3、宋一之2、万钧涵2、张新雨2、赵星媛2

1.《可行性分析报告》——宋一之

绝大部分内容可以一个人完成

处理流程数据流程这2张图、各成员负责模块的难点等内容需要其他人的支持

很多内容可以照搬，但一定要按照咱们自己的格式，而且必须逐字看过

参考文档基础上的更改：

(1)市场可行性分析：环境分析(行业环境、经济环境)、客户分析(客户特征、利益、定位)

(2)技术可行性分析：国内其它同类产品发展概况、与其它类似产品的区别、关键技术实现途径、性能如何、维护如何

2.《项目计划》——昂震东

3.《需求规格说明书》目标：写到四五千字以上

(1)参考文档中的1和2一个人即可，[3.系统特性]要多个人

不同用户要画几张功能图

(2)[3.系统特性]中要列举二三十个具体功能分别说明，

负责人——昂震东

负责人在ddl前列举出来(如注册、登录)发群里，其他人照这个写

注意：有的具体功能要画图

(3)[4.数据需求]数据库，万钧涵负责

(4)[5.外部接口需求]每个人找自己的界面图

4.《系统设计计划》——赵星媛(主要是文档、功能实现的列表)

从[3.系统设计]开始要结合其他人完成，包括各模块和功能的流程图

一个人可以完成绝大多数

5.《概要设计说明》——万钧涵 (可以后推一点) ddl:4.15

6.《质量保证计划》——张新雨

7.上面这几份文档的ddl:4.8晚上23:59

8.补充：开题说明1000字左右——张新雨(参照PPT) ddl同上

==================

1.开始写代码

2.上面各个文档的负责人，如果自己完成的部分需要其他人（客户、商户、网络、服务）提供文字或流程图表，在群里直接跟他们要。