会议时间：2017年10月20日

会议地点：教学楼7 102教室

与会人员：全体参加

会议记录：汪哲男

主要会议内容：可行性研究报告，需求说明书商讨并安排书写工作，需求课授课分工

会议内容：

1. 上周需求调查汇总以及工作总结
2. 本周书写报告工作要点商讨和安排：

按照上周所安排的工作时间线，本周的工作内容为可行性报告和需求说明书两份报告的完成，在对需求调查进行简单汇总后，我们对两份报告的组成进行了分析，并对一些可能在书写报告中遇到的问题进行了讨论，在商讨完不同组成的工作量后，对两份报告进行了分工，分工安排如下：

可行性研究报告：

引言、可行性研究的前提——张岱

对现有系统的分析、所建议的系统、可选择的其他系统方案——倪文韬

投资及效益分析、社会因素方面的可能性、结论——汪哲男

需求说明书：

引言——张岱

任务概述、运行环境规定——马千里

需求规定——吕立聪

1. 软工需求课授课工作布置：

本周收到最新的工作就是所有小组需依次进行软需授课展示，我组将于11月1日上台授课，具体授课章节为chapter9-11，其中的chapter10为重点授课章节。每个章节的授课时间长度安排在30分钟左右，每个组员需提前对这些章节进行阅读和熟悉掌握，提取其中重点、要点，每个章节都需制作PPT进行最终授课。最后我们分章节进行了分工，安排如下：

Chapter9 Playing by the rules——倪文韬

Chapter10 Documenting the requirements——吕立聪、汪哲男

Chapter11 Writing excellent requirements——张岱、马千里